Nu får vi snart värme i våra fastigheter igen!

Tyvärr dröjer det dock ytterligare några dagar tills det sker och planen ser ut så här:

- 6/10 aviserad leverans av UC-anläggningen

- 7/10 anläggningen levererades till vår undercentral (UC)

- 8/10 arbetet med att förbereda installation av den nya anläggningen samt nedmontering av den gamla påbörjad

- 15/10 nedmontering samt installation genomförs och värmen ska fungera från em/kväll

Detta innebär att både varmt och kallt vatten blir avstängt under tiden 08:00 – 16:00 på torsdag. Kallvattnet kan komma igång tidigare.

Första dygnet kommer värmen att vara lite högre än standard för att vi så snabbt som möjligt ska få bort kyla och fukt från väggar och golv.

Nu får vi bara hoppas att inget oförutsett inträffar som kan störa det hela och försena hela jobbet.

///Styrelsen